PARDUS LİDERAHENK Konteyner Tabanlı Test Ortamı ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRİM YOL HARİTASI 13 Adım · Sprint Planı · Komutlar · Kontrol Listeleri · Riskler

| Toplam Adım 13 Adım | Tahmini Süre 66 Person-Day | Sprint Sayısı 6 Sprint (2 Haftalık) | Minimum Ekip 2 Senior DevOps/SWE |
| --- | --- | --- | --- |

# ADIM ADIM UYGULAMA KILAVUZU

| 0 | Ön Hazırlık ve Ortam Gereksinimleri | 0.5 gün |
| --- | --- | --- |

### Gerekli Araçlar ve Versiyonlar

| Araç | Minimum Versiyon | Kurulum Komutu | Doğrulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Engine | v25.0+ | https://docs.docker.com/engine/install/ | docker --version |
| Docker Compose | v2.24+ | docker compose version | docker compose version |
| Python | 3.11+ | apt install python3.11 | python3 --version |
| Make | GNU Make 4+ | apt install make | make --version |
| Git | 2.40+ | apt install git | git --version |
| jq | 1.6+ | apt install jq | jq --version |
| curl / ldapsearch / ejabberdctl | — | ldap-utils, ejabberd-client | which ldapsearch |

### Donanım Minimum Gereksinimleri

| Ortam | CPU | RAM | Disk |
| --- | --- | --- | --- |
| Geliştirici (5 ajan) | 4 vCore | 16 GB | 50 GB SSD |
| Geliştirici (50 ajan) | 8 vCore | 32 GB | 100 GB SSD |
| CI/Staging (100 ajan) | 16 vCore | 64 GB | 200 GB SSD |

| 1 | Proje Dizin Yapısı ve Git Deposu Kurulumu | 0.5 gün |
| --- | --- | --- |

Tüm proje bileşenleri aşağıdaki dizin hiyerarşisinde organize edilir. Bu yapı, Compose profillerinin, servis tanımlarının ve otomasyon betiklerinin nerede yer alacağını kesin olarak belirler.

### Dizin Ağacı

liderahenk-test/

├── compose/

│   ├── compose.core.yml          # MariaDB + OpenLDAP + Ejabberd

│   ├── compose.lider.yml         # Lider Core + liderapi + Lider UI

│   ├── compose.agents.yml        # Ahenk servisi + Provisioner

│   ├── compose.obs.yml           # Prometheus + Grafana + Loki + exporters

│   ├── compose.tracing.yml       # Jaeger/Tempo + OTel Collector

│   └── compose.chaos.yml         # Toxiproxy

├── services/

│   ├── ahenk/                    # Ahenk Docker imajı (multi-stage)

│   │   ├── Dockerfile

│   │   ├── entrypoint.sh

│   │   └── requirements.txt

│   └── provisioner/              # Init job imajı

│       ├── Dockerfile

│       └── provision.py

├── adapters/                     # ACL Adapter katmanı

│   ├── lider_api_adapter.py

│   ├── xmpp_message_adapter.py

│   └── ldap_schema_adapter.py

├── orchestrator/                 # Test Orchestrator

│   ├── main.py

│   └── scenarios/

│       ├── basic_task.yml

│       └── scale_test.yml

├── observability/

│   ├── prometheus/

│   │   └── prometheus.yml

│   ├── grafana/

│   │   └── dashboards/

│   └── loki/

│       └── loki-config.yml

├── chaos/

│   └── toxiproxy-config.json

├── contracts/                    # Sözleşme testleri

│   ├── test_rest_contract.py

│   ├── test_xmpp_contract.py

│   └── test_ldap_schema.py

├── .env.example                  # Şablon — git'e alınır

├── .env                          # Gerçek değerler — .gitignore'da

├── Makefile

└── .github/workflows/ci.yml

### Başlangıç Komutları

git init liderahenk-test && cd liderahenk-test

mkdir -p compose services/ahenk services/provisioner adapters

mkdir -p orchestrator/scenarios observability/{prometheus,grafana/dashboards,loki}

mkdir -p chaos contracts

echo '.env' >> .gitignore

cp .env.example .env

| 2 | L1 Platform: .env Şeması ve Makefile Arayüzü | 1 gün |
| --- | --- | --- |

### .env.example — Tüm Ortam Değişkenleri

# ── Versiyon Matrisi ─────────────────────────────────────────────

LIDER_VERSION=3.x

AHENK_VERSION=2.x

EJABBERD_VERSION=24.02

# ── Ajan Ölçek ───────────────────────────────────────────────────

AHENK_COUNT=10            # docker compose up --scale ahenk=$AHENK_COUNT

JITTER_MAX_SECONDS=30     # Thundering herd önleme

# ── XMPP ────────────────────────────────────────────────────────

XMPP_HOST=ejabberd

XMPP_DOMAIN=liderahenk.org

XMPP_ADMIN_USER=admin

XMPP_ADMIN_PASS=DEGISTIR_BURAYI

# ── LDAP ────────────────────────────────────────────────────────

LDAP_HOST=ldap

LDAP_BASE_DN=dc=liderahenk,dc=org

LDAP_ADMIN_DN=cn=admin,dc=liderahenk,dc=org

LDAP_ADMIN_PASS=DEGISTIR_BURAYI

# ── MariaDB ─────────────────────────────────────────────────────

MYSQL_ROOT_PASSWORD=DEGISTIR_BURAYI

MYSQL_DATABASE=liderahenk

MYSQL_USER=lider

MYSQL_PASSWORD=DEGISTIR_BURAYI

# ── Lider API ────────────────────────────────────────────────────

LIDER_API_URL=http://liderapi:8080

LIDER_API_VERSION=v1

### Makefile — Geliştirici Arayüzü

# Temel hedefler

make dev              # Çekirdek + Lider + 5 Ahenk

make dev-scale N=50   # 50 Ahenk ajanına ölçekle

make dev-obs          # Gözlemlenebilirlik stack'i ekle

make dev-full         # Tüm profiller

# Test hedefleri

make test-contract    # Sözleşme testleri

make test-integration # Entegrasyon testleri

make test-scale N=100 # 100 ajanla ölçek testi

make chaos-run        # Toxiproxy kaos senaryosu

# Temizlik

make clean            # Konteyner + volume + ağ

make clean-hard       # Image dahil tam temizlik

make logs SVC=ahenk   # Belirli servisin logları

Kritik Kural Makefile tüm uzun docker compose komutlarını sarmalar. Takım üyeleri docker komutlarını doğrudan çalıştırmak yerine her zaman make hedeflerini kullanır. Bu, komut tutarlılığını ve ortam değişkeni enjeksiyonunu garanti eder.

| 3 | L1 Platform: Compose Profil Dosyaları ve Ağ Segmentasyonu | 2 gün |
| --- | --- | --- |

### compose.core.yml — Zorunlu Çekirdek Servisler

Bu dosya her zaman aktiftir. MariaDB, OpenLDAP ve Ejabberd tanımlarını içerir. Tüm servisler healthcheck ile donatılmıştır.

# compose.core.yml

networks:

liderahenk_core:      # Lider Core iç iletişimi

driver: bridge

internal: true      # Dışa kapalı

liderahenk_agents:    # Ajan iletişimi

driver: bridge

liderahenk_obs:       # Gözlemlenebilirlik

driver: bridge

liderahenk_external:  # Dış erişim

driver: bridge

services:

mariadb:

image: mariadb:10.11

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}

MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}

networks: [liderahenk_core]     # Yalnızca core ağ

volumes: [mariadb_data:/var/lib/mysql]

# PORT YAYIMLANMAz — dışa kapalı

healthcheck:

test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

ldap:

image: osixia/openldap:1.5.0

environment:

LDAP_ORGANISATION: 'LiderAhenk'

LDAP_DOMAIN: liderahenk.org

LDAP_ADMIN_PASSWORD: ${LDAP_ADMIN_PASS}

networks: [liderahenk_core, liderahenk_agents]

healthcheck:

test: ["CMD", "ldapsearch", "-x", "-H", "ldap://localhost",

"-b", "${LDAP_BASE_DN}", "-D", "${LDAP_ADMIN_DN}",

"-w", "${LDAP_ADMIN_PASS}"]

interval: 15s

timeout: 10s

retries: 5

ejabberd:

image: ejabberd/ecs:${EJABBERD_VERSION}

networks: [liderahenk_core, liderahenk_agents, liderahenk_obs]

# SADECE HEALTHCHECK için port — dışa açılmaz

healthcheck:

test: ["CMD", "ejabberdctl", "status"]

interval: 15s

timeout: 10s

retries: 8

| 4 | L2 Core: Lider Servisleri Compose Tanımı | 3 gün |
| --- | --- | --- |

Lider Core (Karaf/OSGi), liderapi (Spring Boot) ve Lider UI (Vue.js) servislerinin compose.lider.yml dosyasında tanımlanması. Bu adımda LiderAhenk kaynaklarından doğru imaj sürümleri ve yapılandırma parametreleri tespit edilir.

### compose.lider.yml — Temel Yapı

# compose.lider.yml

services:

lider-core:

image: pardus/lider-core:${LIDER_VERSION}

depends_on:

mariadb: {condition: service_healthy}

ldap:    {condition: service_healthy}

ejabberd:{condition: service_healthy}

networks: [liderahenk_core]

environment:

DB_HOST: mariadb

DB_NAME: ${MYSQL_DATABASE}

LDAP_HOST: ldap

XMPP_HOST: ejabberd

# JMX exporter için Java agent

command: >

java -javaagent:/opt/jmx_exporter.jar=9779:/opt/jmx_config.yml

-jar lider-core.jar

liderapi:

image: pardus/liderapi:${LIDER_VERSION}

depends_on:

lider-core: {condition: service_healthy}

networks: [liderahenk_core, liderahenk_external]

ports: ["127.0.0.1:8080:8080"]  # Yalnızca localhost

lider-ui:

image: pardus/lider-ui:${LIDER_VERSION}

depends_on: [liderapi]

networks: [liderahenk_external]

ports: ["127.0.0.1:3001:80"]    # Yalnızca localhost

Dikkat Lider Core, liderapi ve Lider UI için resmi Pardus Docker imajları mevcut olmayabilir. Bu durumda ilgili GitHub repoları (Pardus-LiderAhenk/lider, liderapi, liderui) klonlanarak her biri için Dockerfile yazılması gerekir. Bu adım proje süresinin en uzun kısmı olabilir.

| 5 | Provisioner (Init Job) — Deterministik Toplu Kayıt | 3 gün |
| --- | --- | --- |

Provisioner, N adet ajan için XMPP hesabı ve LDAP kaydını önceden topluca oluşturan kısa ömürlü (ephemeral) bir init konteynerdir. Idempotent çalışır: zaten var olan kaydı atlar, yenilemez.

### Provisioner Akışı

- Ejabberd healthcheck: ejabberd servisi healthy olana bekle

- LDAP healthcheck: LDAP servisi healthy olana bekle

- N değerini oku: AHENK_COUNT environment variable

- XMPP toplu kayıt: ejabberdctl veya mod_http_api üzerinden ahenk-001..ahenk-N

- LDAP toplu insert: LDIF batch — ou=Ahenkler altına N adet entry

- Doğrulama: Tüm kayıtları sorgula, eksik varsa hata fırlat

- exit 0 ile kapat — Ahenk ajanları bu sinyali bekler

### services/provisioner/provision.py — Temel Yapı

import os, sys, time, ldap3, requests

N = int(os.environ['AHENK_COUNT'])

XMPP_DOMAIN = os.environ['XMPP_DOMAIN']

EJABBERD_API = f"http://ejabberd:5280/api"

def register_xmpp(username, password):

"""Idempotent: hesap varsa HTTP 409 döner, atlıyoruz"""

r = requests.post(f"{EJABBERD_API}/register",

json={"user": username, "host": XMPP_DOMAIN, "password": password})

if r.status_code not in (200, 201, 409):

raise RuntimeError(f"XMPP kayıt başarısız: {r.status_code}")

def register_ldap(index):

"""Idempotent: dn varsa ModifyEntry, yoksa AddEntry"""

# ... ldap3 ile ou=Ahenkler altına entry ekle

pass

for i in range(1, N+1):

agent_id = f"ahenk-{i:03d}"

register_xmpp(agent_id, f"pass-{i:03d}-{os.environ['SECRET_SALT']}")

register_ldap(i)

print(f"[OK] {agent_id} kaydedildi")

print(f"[DONE] {N} ajan kaydedildi")

sys.exit(0)

### compose.agents.yml — Provisioner + Ahenk

services:

provisioner:

build: ./services/provisioner

depends_on:

ejabberd: {condition: service_healthy}

ldap:     {condition: service_healthy}

networks: [liderahenk_agents]

environment:

AHENK_COUNT: ${AHENK_COUNT}

restart: "no"  # Init job: bir kez çalışır

ahenk:

build: ./services/ahenk

depends_on:

provisioner: {condition: service_completed_successfully}

networks: [liderahenk_agents]

# PORT YAYIMLANMAz — Ahenk inbound port açmaz

# container_name KULLANILMAZ — ölçeklemeyi engeller

| 6 | Ahenk Konteyner İmajı — Multi-Stage Build ve Entrypoint | 4 gün |
| --- | --- | --- |

### services/ahenk/Dockerfile — Multi-Stage Build

# ── STAGE 1: Builder ─────────────────────────────────────────────

FROM python:3.12-slim AS builder

RUN pip install uv

WORKDIR /build

COPY requirements.txt .

RUN uv pip install --system --compile-bytecode --no-cache \

-r requirements.txt

# ── STAGE 2: Runner ──────────────────────────────────────────────

FROM python:3.12-slim AS runner

# Derleyici araçlar bu aşamada yok — imaj küçük ve güvenli

WORKDIR /app

COPY --from=builder /usr/local/lib/python3.12 /usr/local/lib/python3.12

COPY --from=builder /usr/local/bin /usr/local/bin

# Ahenk kaynak kodunu kopyala (Git repo'dan)

COPY ./src /app

COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh

RUN chmod +x /entrypoint.sh

# Güvenlik: root olmayan kullanıcı

RUN useradd -r -s /bin/false ahenk

USER ahenk

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

### services/ahenk/entrypoint.sh — Jitter + Konfigürasyon Sentezi

#!/bin/bash

set -e

# 1) Thundering herd önleme: rastgele gecikme

JITTER=$(( RANDOM % ${JITTER_MAX_SECONDS:-30} ))

echo "[ahenk] Jitter bekleme: ${JITTER}sn..."

sleep ${JITTER}

# 2) AGENT_INDEX kontrolü

if [ -z "${AGENT_INDEX}" ]; then

echo "HATA: AGENT_INDEX tanımlı değil" && exit 1

fi

AGENT_ID=$(printf 'ahenk-%03d' ${AGENT_INDEX})

# 3) ahenk.conf dinamik oluşturma

cat > /etc/ahenk/ahenk.conf << EOF

[CONNECTION]

host=${XMPP_HOST}

port=5222

domain=${XMPP_DOMAIN}

username=${AGENT_ID}

[LDAP]

host=${LDAP_HOST}

base_dn=${LDAP_BASE_DN}

EOF

# 4) Log yönlendirme: dosya değil stdout

export AHENK_LOG_OUTPUT=stdout

# 5) Ahenk servisini başlat

echo "[${AGENT_ID}] Baslatiliyor..."

exec python3 /app/ahenk.py

| 7 | ACL Adapter Katmanı — Versiyon Dayanıklılığı | 5 gün |
| --- | --- | --- |

Anti-Corruption Layer: LiderAhenk güncellendiğinde yalnızca bu dosyaların değişmesi yeterlidir. Test senaryoları ve Ahenk kodu korunur.

### adapters/lider_api_adapter.py

class LiderApiAdapter:

"""

LiderAhenk REST API soyutlaması.

API versiyonu değişince yalnızca bu sınıf güncellenir.

"""

def __init__(self, base_url: str, version: str = "v1"):

self.base = f"{base_url}/api/{version}"

self.session = requests.Session()

def get_agents(self) -> list[dict]:

"""Bağlı ajanları döndür — endpoint değişirse burası güncellenir"""

r = self.session.get(f"{self.base}/computers")

r.raise_for_status()

return r.json()

def send_task(self, agent_ids: list, task_type: str, params: dict) -> str:

"""Görev gönder — gövde formatı değişirse burası güncellenir"""

payload = {

'commandClsId': task_type,

'dnList': agent_ids,

'parameterMap': params,

}

r = self.session.post(f"{self.base}/tasks", json=payload)

r.raise_for_status()

return r.json().get('taskId')

def get_task_results(self, task_id: str) -> dict:

r = self.session.get(f"{self.base}/tasks/{task_id}/results")

r.raise_for_status()

return r.json()

### Adapter Sözleşme Testi — contracts/test_rest_contract.py

def test_api_returns_agent_list(lider_api):

"""Sözleşme: GET /computers listesi döndürmeli"""

agents = lider_api.get_agents()

assert isinstance(agents, list), "Yanıt liste olmalı"

if agents:

assert 'dn' in agents[0], "Her ajan 'dn' alanına sahip olmalı"

def test_task_endpoint_accepts_payload(lider_api):

"""Sözleşme: POST /tasks 200/201 döndürmeli"""

task_id = lider_api.send_task(

agent_ids=['cn=ahenk-001,ou=Ahenkler,dc=liderahenk,dc=org'],

task_type='ECHO',

params={'message': 'contract-test'}

)

assert task_id is not None

Sözleşme Testi Prensibi Sözleşme testleri iş mantığını değil PROTOKOLÜ test eder. LiderAhenk güncelleme yayımladığında CI pipeline önce sözleşme testlerini koşturur. Başarısızlık varsa ilgili adapter güncellenir, senaryo testlerine geçilmez. Bu yaklaşım versiyon geçiş süresini dramatik ölçüde kısaltır.

| 8 | L3 Gözlemlenebilirlik: Prometheus + Grafana + Loki + Tracing | 4 gün |
| --- | --- | --- |

### observability/prometheus/prometheus.yml — HTTP Service Discovery

global:

scrape_interval: 15s

evaluation_interval: 15s

scrape_configs:

- job_name: 'lider-core'

static_configs:

- targets: ['lider-core:9779']

metrics_path: /metrics

- job_name: 'ejabberd'

static_configs:

- targets: ['ejabberd:5280']

metrics_path: /metrics

- job_name: 'mariadb'

static_configs:

- targets: ['mysqld-exporter:9104']

- job_name: 'cadvisor'

static_configs:

- targets: ['cadvisor:8080']

### SLO Alert Kuralları

groups:

- name: liderahenk_slo

rules:

- alert: AgentRegistrationFailed

expr: >

(ldap_entries_total{ou='Ahenkler'} / on() ahenk_target_count) < 0.95

for: 2m

labels: {severity: critical}

annotations:

summary: 'Ajan kayıt başarı oranı %95 altına düştü'

- alert: XMPPConnectionDrop

expr: ejabberd_connected_users_total < (ahenk_target_count * 0.90)

for: 1m

labels: {severity: critical}

### compose.obs.yml — Gözlemlenebilirlik Stack

services:

prometheus:

image: prom/prometheus:latest

volumes:

- ./observability/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro

- ./observability/prometheus/alerts.yml:/etc/prometheus/alerts.yml:ro

networks: [liderahenk_obs]

ports: ["127.0.0.1:9090:9090"]

grafana:

image: grafana/grafana:latest

volumes:

- ./observability/grafana/dashboards:/var/lib/grafana/dashboards

networks: [liderahenk_obs, liderahenk_external]

ports: ["127.0.0.1:3000:3000"]

loki:

image: grafana/loki:latest

networks: [liderahenk_obs]

cadvisor:

image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest

volumes: ["/:/rootfs:ro","/var/run:/var/run:ro","/sys:/sys:ro",

"/var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro"]

networks: [liderahenk_obs]

| 9 | Test Orchestrator ve Senaryo Motoru | 5 gün |
| --- | --- | --- |

### orchestrator/scenarios/basic_task.yml — Senaryo Tanımı

name: basic_echo_task

description: 'Tüm ajanlara ECHO görevi gönder, tümünün yanıt verdiğini doğrula'

setup:

wait_for_agents: true

min_agents: 5

steps:

- name: send_echo

action: send_task

params:

task_type: ECHO

message: 'hello-from-test'

target: all

- name: wait_results

action: wait_for_results

params:

timeout_seconds: 30

success_threshold: 0.95   # %95 yanıt beklenir

assertions:

- type: result_count

expected: ">= min_agents * 0.95"

- type: no_errors

### orchestrator/main.py — Senaryo Koşturma Motoru

import yaml, sys, time

from adapters.lider_api_adapter import LiderApiAdapter

class ScenarioRunner:

def __init__(self, api: LiderApiAdapter):

self.api = api

def run(self, scenario_path: str) -> dict:

with open(scenario_path) as f:

scenario = yaml.safe_load(f)

results = {}

for step in scenario['steps']:

results[step['name']] = self._execute_step(step)

return self._assert(scenario, results)

def _execute_step(self, step: dict):

action = step['action']

if action == 'send_task':

return self.api.send_task(**step['params'])

elif action == 'wait_for_results':

return self._wait_results(step['params'])

# CLI kullanımı:

# python orchestrator/main.py --scenario scenarios/basic_task.yml

| 10 | CI/CD Pipeline — 5 Aşamalı Otomasyon | 4 gün |
| --- | --- | --- |

### .github/workflows/ci.yml — Pipeline Yapısı

name: LiderAhenk Test Platform CI

on: [push, pull_request]

jobs:

# ── AŞAMA 1: Build & Scan ────────────────────────────────────

build-scan:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Build images

run: make build

- name: CVE Scan (Trivy)

uses: aquasecurity/trivy-action@master

with:

image-ref: 'liderahenk/ahenk:latest'

severity: 'CRITICAL,HIGH'

exit-code: '1'

- name: Dockerfile Lint

uses: hadolint/hadolint-action@v3.1.0

- name: Python Dependency Scan

run: pip-audit -r services/ahenk/requirements.txt

# ── AŞAMA 2: Contract Tests ──────────────────────────────────

contract-tests:

needs: build-scan

steps:

- run: make dev

- run: make test-contract

- run: make clean

# ── AŞAMA 3: Integration Tests ───────────────────────────────

integration-tests:

needs: contract-tests

steps:

- run: AHENK_COUNT=10 make dev

- run: make test-integration

- run: make clean

# ── AŞAMA 4: Scale Tests ─────────────────────────────────────

scale-tests:

needs: integration-tests

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

- run: AHENK_COUNT=100 make dev

- run: make test-scale N=100

- run: make clean

# ── AŞAMA 5: Chaos Tests ─────────────────────────────────────

chaos-tests:

needs: scale-tests

steps:

- run: make dev-full

- run: make chaos-run

- run: make clean

| 11 | Kaos Testleri — Toxiproxy Entegrasyonu | 3 gün |
| --- | --- | --- |

Toxiproxy, Ahenk ajanları ile Ejabberd arasına konumlandırılan bir TCP proxy'dir. Kontrollü ağ arızaları simüle ederek sistemin hata toleransını ölçer.

### chaos/toxiproxy-config.json

{

"proxies": [

{

"name": "ejabberd-proxy",

"listen": "0.0.0.0:5223",

"upstream": "ejabberd:5222",

"enabled": true

}

]

}

### Kaos Senaryo Örnekleri

| Senaryo | Toxiproxy Toxic | Beklenti | Ölçüm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2sn ağ gecikmesi | latency: 2000ms | Bağlantılar düşmez | ejabberd_connected_users |
| %30 paket kaybı | slow_close | Ahenk yeniden bağlanır | reconnect_count metriği |
| Bağlantı sıfırlama | reset_peer | Görev kuyruğu korunur | task_queue_length |
| 5sn bant genişliği kısıtı | bandwidth: 10KB/s | Mesajlar sıralanır | message_queue_time |

### Kaos Testi Çalıştırma

# Toxiproxy HTTP API üzerinden toxic ekle

curl -X POST http://localhost:8474/proxies/ejabberd-proxy/toxics \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"type":"latency","attributes":{"latency":2000,"jitter":200}}'

# Senaryo koş + metrik snapshot

make test-integration

make prometheus-snapshot > chaos-report-$(date +%Y%m%d).json

# Toxic kaldır (steady-state'e dön)

curl -X DELETE http://localhost:8474/proxies/ejabberd-proxy/toxics/latency

| 12 | Güvenlik Sertleştirme | 3 gün |
| --- | --- | --- |

### Güvenlik Kontrol Listesi

| Kontrol | Uygulama | Doğrulama |
| --- | --- | --- |
| MariaDB dışa kapalı | ports tanımlanmaz, yalnızca core ağ | docker port mariadb |
| Şifreler log'a düşmez | env var print yasaklı, Compose secrets | docker inspect ¦ grep env |
| Ahenk root çalışmaz | USER ahenk (non-root) | docker exec whoami |
| Read-only root filesystem | security_opt: read_only: true | docker inspect |
| Capability kısıtlaması | cap_drop: [ALL] | docker inspect caps |
| In-band registration kısıtlı | mod_register: yalnızca provisioner ağı | curl :5222 dışarıdan |
| CVE taraması CI'da | Trivy + exit-code: 1 | CI log — kritik CVE |
| SBOM üretimi | syft + cosign sign | cosign verify |

| 13 | Kubernetes Geçiş Katmanı (Opsiyonel P2) | 6 gün |
| --- | --- | --- |

Bu adım zorunlu değildir. N > 500 veya çok kiracılı (multi-tenant) senaryo gerektiren durumlarda Kubernetes'e geçiş için temel hazırlık adımlarını kapsar.

### Compose → Kubernetes Geçiş Stratejisi

- Compose profillerinin her biri bir Kubernetes namespace'ine karşılık gelir.

- Kompose aracı ile Compose dosyaları Kubernetes manifest'lerine dönüştürülür: kompose convert -f compose.core.yml

- Üretilen manifestler gözden geçirilir, Helm chart'a dönüştürülür.

- Secret yönetimi Compose secrets'dan Kubernetes Secrets + Sealed Secrets'a taşınır.

- Ahenk HorizontalPodAutoscaler ile XMPP bağlantı sayısına göre otomatik ölçeklenir.

- Provisioner Kubernetes Job olarak tanımlanır; tekrar çalıştırılabilirlik sağlanır.

Önemli Not Profi compose.agents.yml'deki 'container_name: olmama' kuralı bu geçişi kolaylaştırır. Tüm servisler isim çakışması olmadan replike edilebilir. Ahenk AGENT_INDEX, K8s'de statefulset ordinal numarası ile otomatik sağlanabilir: POD_NAME env → index parse.

# SPRINT PLANI

| Sprint | Süre | Adımlar ve Çıktılar | Efor (pd) | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Hafta 1-2 | Adım 0-2: Ortam hazırlığı, dizin yapısı, Makefile, .env şeması, Compose profil iskelet | 6 | P0 |
| S2 | Hafta 3-4 | Adım 3-4: compose.core.yml + compose.lider.yml, ağ segmentasyonu, healthcheck'ler | 10 | P0 |
| S3 | Hafta 5-6 | Adım 5-6: Provisioner, Ahenk multi-stage imaj, entrypoint jitter/backoff, ölçekleme testi | 12 | P0 |
| S4 | Hafta 7-8 | Adım 7-8: ACL Adapter katmanı, sözleşme testleri, Observability stack (Prometheus+Grafana+Loki) | 14 | P1 |
| S5 | Hafta 9-10 | Adım 9-10: Test Orchestrator, senaryo motoru, CI/CD 5-aşamalı pipeline | 14 | P1 |
| S6 | Hafta 11-12 | Adım 11-13: Kaos testleri, güvenlik sertleştirme, K8s geçiş katmanı (opsiyonel) | 10 | P2 |
| TOPLAM | 12 Hafta | 13 Adım — Tam Üretim Hazır Platform | 66 pd | — |

# KRİTİK RİSKLER VE AZALTIM STRATEJİLERİ

| Risk | Olasılık | Açıklama | Azaltım |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider resmi Docker imajı yok | YÜKSEK | Lider Core, liderapi, Lider UI için resmi imaj mevcut olmayabilir; Dockerfile'ı kendiniz yazmanız gerekir. | S1 sprintinde GitHub repoları incelenir, Dockerfile taslağı yazılır; Sprint bloker olarak işaretlenir. |
| Ahenk OS-level yetki kısıtlaması | ORTA | Ahenk bazı OS işlemlerini root yetkisiyle yapar. Konteyner izolasyonu bu işlemleri sınırlayabilir. | Entegrasyon/yük testleri konteynerde; OS-level işlem testleri düşük sayıda VM ile ikinci katmanda yapılır. |
| XMPP in-band registration güvenlik açığı | ORTA | mod_register dış ağa açılırsa hesap oluşturma saldırısına maruz kalır. | In-band registration yalnızca provisioner ağ segmentine kısıtlanır; prod ortamında tamamen kapatılır. |
| Provisioner idempotency hatası | DÜŞÜK | Aynı AGENT_INDEX ile iki kez çalışırsa XMPP/LDAP kayıt çakışması oluşabilir. | HTTP 409 ve LDAP already exists hataları yakalanır, uyarı loglanır ama işlem devam eder. |
| Thundering herd (jitter yetersizliği) | DÜŞÜK | 1000+ ajan aynı anda başlarsa SASL handshake burst Ejabberd'i yorabilir. | Ejabberd shaper limitleri genişletilir; jitter aralığı 0-60sn'ye çıkarılır; ölçek testinde izlenir. |

# PROJE BAŞARI KRİTERLERİ (Definition of Done)

|  | Kriter | Ölçüm | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ | make dev komutu 5 dakika içinde tam çalışan ortam kurar | Süre ölçümü | < 5 dk |
| ✓ | 100 Ahenk ajanı port çakışması olmadan başlar | docker ps ¦ wc | = 100 |
| ✓ | Sözleşme testlerinin tümü yeşil geçer | pytest exit code | = 0 |
| ✓ | Görev iletim gecikmesi p95 < 2 saniye (50 ajan, temel görev) | Prometheus p95 | < 2sn |
| ✓ | Grafana'da tüm SLO dashboardları dolup görünür | Görsel doğrulama | 4/4 panel |
| ✓ | LiderAhenk versiyonu değiştiğinde yalnızca adapter güncellenerek sistem çalışır | Contract test CI | Yeşil |
| ✓ | Trivy kritik CVE bulamaz | Trivy exit code | = 0 |
| ✓ | 2 saniyelik Toxiproxy gecikmesinde bağlantıların %90'ı korunur | ejabberd metriği | >= %90 |

Son Not Bu yol haritası kıdemli bir ekip için hazırlanmıştır. Ekip boyutuna ve LiderAhenk kaynak koduna erişim durumuna göre süreler değişebilir. En büyük belirsizlik, Lider Core ve liderapi için resmi Docker imajlarının mevcut olup olmadığıdır. Bu tespit Sprint 1'in ilk günü netleştirilmeli ve gerekirse Dockerfile yazımı için ek efor planlanmalıdır.