PARDUS LİDERAHENK Konteyner Tabanlı Test Ortamı ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRİM YOL HARİTASI v3.0 — Açık Kaynak Ekosistem Araştırması ile Revize Edilmiş 76 Person-Day · 13 Adım · 6 Sprint · Bitnami OpenLDAP · Sıfırdan Dockerfile · Tersine Mühendislik API Sözleşmeleri

KRITIK v3.0 Revizyonu Hakkında — Ekosistem Araştırması Bulguları Bu belge, v2.0 yol haritasının ardından gerçekleştirilen derinlemesine açık kaynak ekosistem araştırmasının bulguları ışığında kapsamlı biçimde revize edilmiştir. Üç kritik ön kabul yanlış çıkmıştır: 1) Lider Core / liderapi / Lider UI için RESMI DOCKER IMAJI MEVCUT DEGIL. GitHub repolarinda Dockerfile yok; 2 yildir commit atilmamis. Cozum: sifirdan Multi-Stage Dockerfile. 2) osixia/openldap:1.5.0 TERK EDILMIS ve guvenlik acigi dolu. 2021'den beri guncelleme yok; kritik CVE'ler CI pipeline'ini durdurur. Cozum: bitnami/openldap gecisi zorunlu. 3) Lider API icin resmi OpenAPI/Swagger DOKUMANI YOK. ACL adapter'lari tersine muhendislik (HTTP trafik analizi) ile yazilacak. Bu S4 sprint'ine ek 2 pd ekler. Sonuc: Toplam efor 66 pd'den 76 pd'ye ciktirilmistir. Sprint plani asagida revize edilmistir.

| Toplam Adim 13 Adim | Revize Efor 76 pd (+10) | Sprint Sayisi 6 Sprint (2H) | LDAP Imaji bitnami/openldap |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. EKOSİSTEM ARAŞTIRMA BULGULARI — ÖNCELİKLİ OKUMA

Bu bölümde, v2.0 planını etkileyen üç kritik gerçeklik analiz edilmektedir. Her geliştirici ekip üyesinin bu bölümü başlamadan önce okuması zorunludur.

## 1.1 Lider Bileşenleri — Docker Imajı Yok, Sıfırdan İnşa Zorunlu

Gerçekleştirim yol haritasının 4. adımında pardus/lider-core:3.x, pardus/liderapi:3.x ve pardus/lider-ui:3.x imajlarının Docker Hub veya başka bir kayıt defterinde mevcut olduğu varsayılmıştı. Açık kaynak araştırması bu varsayımın gerçekle örtüşmediğini kanıtladı.

| Bilesен | GitHub Deposu | Build Araci | Dockerfile | Son Aktivite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lider API | Pardus-LiderAhenk/liderapi | Java / Maven | YOK | ~2 Yil Once |
| Lider UI | Pardus-LiderAhenk/liderui | Vue.js / Yarn | YOK | ~2 Yil Once |
| Lider Core (Karaf) | lider-ahenk-installer | .deb / apt-get | YOK | Aktif (installer) |
| Ahenk Ajani | Pardus-LiderAhenk/ahenk | Python 3 | YOK (plan var) | Cok Aktif (2.0.1) |

! Lider Core — En Karmasik Durum Bagimsiz bir 'Lider Core' deposu mevcut degil. Kurulum, lider-ahenk-installer uzerinden SSH + apt-get ile Pardus 23.1-SERVER uzerine .deb paketi olarak yapiliyor. Stratejisi: .deb paketlerini debian:bookworm imaji icinde kurarak systemd bagimliliklarini atlatmak ve Java/Karaf'i foreground'da calistirmak gerekecek. Ek Efor: Bu entegrasyon en az 1 hafta tahminleri saptirir — S2 sprint bloker olarak isaretle.

## 1.2 osixia/openldap — Terk Edilmiş, Güvenlik Açığı Dolu

v2.0 planında compose.core.yml için önerilen osixia/openldap:1.5.0 imajı, açık kaynak ekosisteminde fiilen terk edilmiş durumdadır. Bu imajın kullanılması, CI pipeline'ını ilk günden kilitleyecektir.

| Ozellik | osixia/openldap:1.5.0 | bitnami/openldap:latest | Etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Son Guncelleme | Subat 2021 (>3 Yil) | Surekli Guncel | Guvensiz paketler |
| CVE Durumu | Kritik Zafiyetler | Duzensiz Taranir | Trivy pipeline'i durdurur |
| Topluluk Destegi | TERK EDILMIS | VMware Destekli | Hata cozumu yok |
| Calisma Kullanicisi | Root (Varsayilan) | Non-Root (Guvenli) | Guvenlik hardening |
| Env Degiskenleri | LDAP_ORGANISATION, LDAP_DOMAIN | LDAP_ROOT, LDAP_ROOTPASS | Tum .env revize |

## 1.3 Lider API — Resmi OpenAPI Belgesi Yok

Pardus-LiderAhenk organizasyonunun açık kaynak depolarında herhangi bir OpenAPI, Swagger veya REST Blueprint belgesi yayımlanmamıştır. Bu durum, planın 7. adımındaki ACL Adapter katmanını ve sözleşme testlerini doğrudan etkiler.

! Tersine Muhendislik Zorunlu ACL Adapter'lari ve sozlesme testleri, hazir bir sema bulunmadigi icin dogrudan HTTP trafik analizi yontemiyle yazilmak zorundadir. Gerekli adimlar: 1) Lider API'sini yerel ortamda calistir 2) mitmproxy veya Charles Proxy ile HTTP trafiklerini yakala 3) JSON sema ve endpoint listesini manuel olarak olustur 4) Bu semalari YAML/JSON sozlesme dosyalarina donustur 5) Ancak bundan sonra adapters/lider_api_adapter.py yazilabilir Bu adim S4 sprint'ine +2 pd eklemektedir.

## 1.4 Doğrulanan Bileşenler — Plan Uyumlu

Araştırma, aşağıdaki bileşenlerin plandan sapma olmaksızın kullanılabileceğini kanıtladı:

| Bilesen | Kayit Defteri | Durum | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejabberd | docker.io/ejabberd/ecs | DOGRULANDI | 24.02 kilitle; 25.03'e gecme |
| Toxiproxy | ghcr.io/shopify/toxiproxy | DOGRULANDI | Tum kaos senaryolari destekleniyor |
| Prometheus + Grafana | docker.io/prom/prometheus | DOGRULANDI | Plandan sapma yok |
| Trivy / Hadolint / pip-audit | aquasecurity/trivy-action | DOGRULANDI | GitHub Actions entegrasyonu tam |
| Ahenk Python Repоsu | Pardus-LiderAhenk/ahenk | DOGRULANDI | 2.0.1 aktif; Dockerfile yazilabilir |

UYARI Ejabberd Versiyon Kilitleme — ZORUNLU Ejabberd GitHub issue #4366: 24.12'den 25.03'e yukseltme yapildiginda SASL kimlik dogrulama cercevesinde kritik 'Failed c2s PLAIN authentication' hatasi ve Mnesia veritabani bozulmasi rapor edilmistir. Bu nedenle: - .env dosyasinda EJABBERD_VERSION=24.02 SABITLEYIN - 'latest' etiketi ASLA kullanilmaz - Her sprint doneminde make clean-hard ile Mnesia kalintilari temizlenir

# 2. YENİ YAPISAL GEREKSİNİMLER — MİMARİ REVİZYONLAR

## 2.1 Lider Servisleri için Sıfırdan Dockerfile Stratejisi

### Lider API — Multi-Stage Maven Build

# services/liderapi/Dockerfile

# ── STAGE 1: Builder ─────────────────────────────────────────────

FROM maven:3-eclipse-temurin-21 AS builder

WORKDIR /build

# Repo klonla veya kaynak kodu kopyala

COPY . .

RUN mvn clean package -DskipTests --no-transfer-progress

# ── STAGE 2: Runner ──────────────────────────────────────────────

FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine AS runner

RUN addgroup -S lider && adduser -S lider -G lider

WORKDIR /app

COPY --from=builder /build/target/*.jar app.jar

# JMX Exporter (Prometheus metrikleri icin)

COPY jmx_prometheus_javaagent.jar /opt/jmx_exporter.jar

COPY jmx_config.yml /opt/jmx_config.yml

USER lider

EXPOSE 8080

ENTRYPOINT ["java","-javaagent:/opt/jmx_exporter.jar=9779:/opt/jmx_config.yml",

"-jar","app.jar"]

### Lider UI — Vue.js Nginx Build

# services/liderui/Dockerfile

FROM node:lts-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY package.json yarn.lock ./

RUN yarn install --frozen-lockfile

COPY . .

RUN yarn build

FROM nginx:alpine AS runner

# Runtime ortam degiskenlerini statik dosyalara enjekte et

COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh

RUN chmod +x /entrypoint.sh

COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html

COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

### Lider Core — .deb Paket Konteynerizasyon Stratejisi

Lider Core'un resmi bir Maven/Gradle deposu olmadığı tespit edildi. Kurulum, Pardus paket deposundan (repo.liderahenk.org.tr) .deb paketleri çekilerek yapılmaktadır. Konteynerizasyon stratejisi:

# services/lidercore/Dockerfile

FROM debian:bookworm-slim AS base

# Pardus LiderAhenk paket deposunu ekle

RUN apt-get update && apt-get install -y curl gnupg2 && \

curl -fsSL https://repo.liderahenk.org.tr/gpg | gpg --dearmor \

-o /usr/share/keyrings/liderahenk.gpg && \

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/liderahenk.gpg] \

https://repo.liderahenk.org.tr stable main' \

> /etc/apt/sources.list.d/liderahenk.list

# Lider Core kur (systemd OLMADAN)

RUN apt-get update && \

DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y lider

# systemd servisini devre disi birak, Java/Karaf'i dogrudan baslatacagiz

COPY entrypoint-core.sh /entrypoint.sh

RUN chmod +x /entrypoint.sh

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

! systemd Uyumsuzlugu Riski .deb paketinin kurulum sonrasinda baslatmayi deneyecegi systemd servisleri Docker PID 1 kisitlamasi nedeniyle calismaycak. entrypoint-core.sh icinde: - systemctl komutlari deyistirmek icin 'which systemctl ¦¦ true' gibi guvenli cagrilar - Java/Karaf procesini dogrudan exec ile on planda (foreground) baslatma - Loglamayi dosya degil stdout'a yonlendirme (docker logs ile izlenebilirlik) Bu mimari, en az 3-5 gun deneme-yanilma sureci gerektirir.

## 2.2 Bitnami OpenLDAP Geçiş Stratejisi

### Ortam Değişkeni Dönüşüm Tablosu

| v2.0 (osixia — KULLANILMAZ) | v3.0 (bitnami — DOĞRU) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| LDAP_ORGANISATION=LiderAhenk | LDAP_ORGANISATION=LiderAhenk | Ayni |
| LDAP_DOMAIN=liderahenk.org | LDAP_ROOT=dc=liderahenk,dc=org | Bitnami Base DN formatı |
| LDAP_ADMIN_PASSWORD=xxx | LDAP_ADMIN_USERNAME=admin | Bitnami kullanici adi ayri |
| (yoktu) | LDAP_ADMIN_PASSWORD=xxx | Sifre ayri degisken |
| /etc/ldap/slapd.d/ mount | /bitnami/openldap/ mount | Dizin yapisi degisti |
| /container/service/slapd/ mount | LDAP_CUSTOM_LDIF_DIR ile LDIF | Sema yukleme yontemi farkli |

### compose.core.yml — Bitnami ile Güncelleme

# compose.core.yml — v3.0 (Bitnami OpenLDAP)

services:

ldap:

image: bitnami/openldap:latest   # osixia KULLANILMAZ

environment:

LDAP_ROOT: ${LDAP_BASE_DN}          # dc=liderahenk,dc=org

LDAP_ADMIN_USERNAME: admin

LDAP_ADMIN_PASSWORD: ${LDAP_ADMIN_PASS}

LDAP_CUSTOM_LDIF_DIR: /opt/bitnami/openldap/etc/schema

volumes:

- ldap_data:/bitnami/openldap         # Bitnami mount noktasi

- ./services/ldap/schema:/opt/bitnami/openldap/etc/schema:ro

networks: [liderahenk_core, liderahenk_agents]

healthcheck:

test: ["CMD", "ldapsearch", "-x", "-H", "ldap://localhost:1389",

"-b", "${LDAP_BASE_DN}"]

interval: 15s

retries: 5

### Provisioner Bitnami Uyumu — provision.py Güncelleme

# Bitnami icin LDIF yukleme yolu degisti

# osixia: /etc/ldap/slapd.d/cn=config/ alti

# bitnami: ldapadd ile LDAP_CUSTOM_LDIF_DIR veya runtime ldapadd

def register_ldap_bitnami(index, server, base_dn, admin_dn, admin_pass):

"""

Bitnami OpenLDAP icin idempotent LDAP entry kaydi.

Port: 1389 (Bitnami varsayilan, root yetkisi gerektirmez)

"""

import ldap3

server_obj = ldap3.Server(server, port=1389, get_info=ldap3.ALL)

conn = ldap3.Connection(server_obj, user=admin_dn, password=admin_pass, auto_bind=True)

dn = f'cn=ahenk-{index:03d},ou=Ahenkler,{base_dn}'

attrs = {

'objectClass': ['device', 'pardusDevice'],

'cn': f'ahenk-{index:03d}',

'uid': f'ahenk-{index:03d}',

}

if not conn.add(dn, attributes=attrs):

if conn.result['description'] == 'entryAlreadyExists':

print(f'[SKIP] {dn} zaten mevcut')

else:

raise RuntimeError(f'LDAP hata: {conn.result}')

# 3. ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRİM YOL HARİTASI — REVİZE v3.0

KILAVUZ Belge Okuma Kilavuzu [ REVIZE ] etiketi: v2.0 planiyla karsilastirildiginda degisiklik iceren adimlar. [ YENI ] etiketi: Ekosistem arastirmasi sonucunda eklenen yeni gereksinimler. Her adimin basinda renk kodu: Teal=Platform, Mavi=Core, Yesil=Ajan, Mor=ACL/Obs, Kirmizi=Guvenlik

| 0 | Ön Hazırlık ve Kritik Ön Doğrulama | 0.5 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

v3.0'da bu adıma yeni bir kritik doğrulama basamağı eklenmiştir. Başlamadan önce aşağıdaki testler yapılmadan sonraki adımlara geçilmemelidir.

### Sprint 1 — 1. Gün Kritik Doğrulama Listesi

| # | Dogrulama | Yontem | Beklenen Sonuc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lider API Maven build calistirilabilir mi? | git clone + mvn clean package | BUILD SUCCESS |
| 2 | Lider UI Yarn build calistirilabilir mi? | git clone + yarn build | dist/ klasoru olusur |
| 3 | Lider Core .deb paketi Pardus reposundan cekilebilir mi? | apt-get download lider | .deb dosyasi indirilir |
| 4 | bitnami/openldap baslatilabilir mi? | docker run bitnami/openldap | ldapsearch yanit verir |
| 5 | ejabberd/ecs:24.02 baslatilabilir mi? | docker run ejabberd/ecs:24.02 | ejabberdctl status: OK |

! Blökleme Kurali Yukaridaki dogrulamalardan 1, 2 veya 3 BASARISIZ olursa Sprint 2 (Adim 3-4) BASLAMAZ. Oncelikle bu engel cozulur, efor ve takvim guncellenir. Bu dogurulama sonuclarina gore S2 eforu +3 ila +7 pd arasi degisebilir.

### Araç ve Versiyon Gereksinimleri

| Arac | Min. Versiyon | Kurulum | Dogrulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Engine | v25.0+ | docs.docker.com/install | docker --version |
| Docker Compose | v2.24+ | docker compose version | docker compose version |
| Python | 3.11+ | apt install python3.11 | python3 --version |
| Java JDK | 21 (Temurin) | sdk install java | java --version |
| Maven | 3.9+ | apt install maven | mvn --version |
| Node.js + Yarn | Node LTS, Yarn 1.22+ | nvm + npm i -g yarn | yarn --version |
| mitmproxy (YENI) | 10.x | pip install mitmproxy | mitmproxy --version |

| 1 | Proje Dizin Yapısı ve Git Deposu | 0.5 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    services/liderapi/ ve services/liderui/ ve services/lidercore/ eklendi

YENİ    adapters/reverse_engineering/ dizini eklendi

liderahenk-test/

├── compose/

│   ├── compose.core.yml         # MariaDB + bitnami/openldap + Ejabberd:24.02

│   ├── compose.lider.yml        # Lider Core + liderapi + Lider UI (sifirdan Dockerfile)

│   ├── compose.agents.yml       # Ahenk + Provisioner

│   ├── compose.obs.yml          # Prometheus + Grafana + Loki

│   ├── compose.tracing.yml      # Jaeger + OTel Collector

│   └── compose.chaos.yml        # Toxiproxy

├── services/

│   ├── liderapi/                # [YENI] Maven multi-stage Dockerfile

│   │   ├── Dockerfile

│   │   ├── jmx_config.yml

│   │   └── jmx_prometheus_javaagent.jar

│   ├── liderui/                 # [YENI] Vue.js/Nginx Dockerfile

│   │   ├── Dockerfile

│   │   ├── entrypoint.sh

│   │   └── nginx.conf

│   ├── lidercore/               # [YENI] .deb paket konteynerizasyon

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── entrypoint-core.sh

│   ├── ahenk/                   # Multi-stage Python Dockerfile (v2.0 plan)

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── entrypoint.sh

│   └── provisioner/             # [REVIZE] Bitnami port/dizin uyumu

│       ├── Dockerfile

│       └── provision.py

├── adapters/

│   ├── reverse_engineering/     # [YENI] API trafik analizi kayitlari

│   │   ├── captures/            # mitmproxy HAR dosyalari

│   │   └── openapi_draft.yaml   # Tersine muhendislik ile olusturulan sema

│   ├── lider_api_adapter.py

│   ├── xmpp_message_adapter.py

│   └── ldap_schema_adapter.py

├── contracts/

│   ├── test_rest_contract.py

│   ├── test_xmpp_contract.py

│   └── test_ldap_schema.py

├── .env.example

└── Makefile

| 2 | .env Şeması ve Makefile Arayüzü | 1 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    Bitnami ortam değişkenleri eklendi; EJABBERD_VERSION sabitleme zorunlu hale getirildi

### .env.example — v3.0 Güncel Şema

# ── Versiyon Matrisi (Degistirme — Kilitle!) ─────────────────────

LIDER_VERSION=3.x

AHENK_VERSION=2.0.1

EJABBERD_VERSION=24.02   # UYARI: latest KULLANMA; 25.03 Mnesia bozuyor

# ── XMPP ────────────────────────────────────────────────────────

XMPP_HOST=ejabberd

XMPP_DOMAIN=liderahenk.org

XMPP_ADMIN_USER=admin

XMPP_ADMIN_PASS=DEGISTIR

# ── LDAP (v3.0: bitnami formati) ─────────────────────────────────

LDAP_HOST=ldap

LDAP_BASE_DN=dc=liderahenk,dc=org

LDAP_ROOT=dc=liderahenk,dc=org          # bitnami: LDAP_ROOT

LDAP_ADMIN_USERNAME=admin                # bitnami: LDAP_ADMIN_USERNAME

LDAP_ADMIN_PASSWORD=DEGISTIR             # bitnami: LDAP_ADMIN_PASSWORD

LDAP_PORT=1389                           # bitnami varsayilan port (non-root)

# ── MariaDB ─────────────────────────────────────────────────────

MYSQL_ROOT_PASSWORD=DEGISTIR

MYSQL_DATABASE=liderahenk

MYSQL_USER=lider

MYSQL_PASSWORD=DEGISTIR

# ── Ahenk Olcek ──────────────────────────────────────────────────

AHENK_COUNT=10

JITTER_MAX_SECONDS=30

# ── Lider API ────────────────────────────────────────────────────

LIDER_API_URL=http://liderapi:8080

LIDER_API_VERSION=v1             # Tersine muhendislik sonrasi dogrula

### Makefile — Yeni Hedefler

make dev              # Cekirdek + Lider + 5 Ahenk

make dev-scale N=50   # 50 Ahenk ajani

make build-lider      # [YENI] Lider servislerini sifirdan build et

make reverse-api      # [YENI] mitmproxy ile API trafigini kaydet

make migrate-ldap     # [YENI] osixia -> bitnami veri migrasyonu

make test-contract    # Sozlesme testleri

make test-integration # Entegrasyon testleri

make test-scale N=100 # Olcek testi

make chaos-run        # Toxiproxy kaos senaryosu

make clean            # Konteyner + volume temizlik

make clean-hard       # Imaj + Mnesia kalintilari dahil TAM temizlik

| 3 | L1 Platform: Compose Profiller ve Ağ Segmentasyonu | 2 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    compose.core.yml'de osixia → bitnami/openldap değişikliği

### compose.core.yml — v3.0 (Bitnami)

networks:

liderahenk_core:     { driver: bridge, internal: true }

liderahenk_agents:   { driver: bridge }

liderahenk_obs:      { driver: bridge }

liderahenk_external: { driver: bridge }

services:

mariadb:

image: mariadb:10.11

networks: [liderahenk_core]

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}

MYSQL_DATABASE:      ${MYSQL_DATABASE}

healthcheck:

test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]

interval: 10s  retries: 5

ldap:

image: bitnami/openldap:latest    # [REVIZE] osixia KULLANILMAZ

networks: [liderahenk_core, liderahenk_agents]

environment:

LDAP_ROOT:           ${LDAP_ROOT}

LDAP_ADMIN_USERNAME: ${LDAP_ADMIN_USERNAME}

LDAP_ADMIN_PASSWORD: ${LDAP_ADMIN_PASSWORD}

volumes:

- ldap_data:/bitnami/openldap

healthcheck:

test: ["CMD", "ldapsearch", "-x", "-H", "ldap://localhost:1389",

"-b", "${LDAP_BASE_DN}"]

interval: 15s  retries: 5

ejabberd:

image: ejabberd/ecs:${EJABBERD_VERSION}  # 24.02 — latest KULLANMA

networks: [liderahenk_core, liderahenk_agents, liderahenk_obs]

healthcheck:

test: ["CMD", "ejabberdctl", "status"]

interval: 15s  retries: 8

| 4 | L2 Core: Lider Servisleri — Sıfırdan Dockerfile ve Compose | 5 gün (+3 pd) | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    v2.0'da 3 gün tahmin edildi. Araştırma bulguları: 5 güne yükseltildi

REVIZE    Hazır imaj yok; 3 ayrı Dockerfile yazılacak: liderapi, liderui, lidercore

Bu adım, projenin en uzun ve en belirsizlik içeren adımıdır. Maven build başarısını, Vue.js build başarısını ve .deb paket konteynerizasyonunu kapsar. Efor tahmini, Sprint 1'deki doğrulama sonuçlarına göre değişebilir.

### Lider API Bağımlılık Analizi

- Pardus-LiderAhenk/liderapi klonla: git clone https://github.com/Pardus-LiderAhenk/liderapi

- pom.xml incele: Spring Boot versiyonu, Java versiyonu, harici bağımlılıklar

- Bağımlılık çözümü: mvn dependency:resolve (ağ erişimi gerekli)

- Build dene: mvn clean package -DskipTests

- BAŞARILI: Dockerfile'a entegre et | BAŞARISIZ: pom.xml hatalarını çöz

### compose.lider.yml — v3.0

services:

lider-core:

build:

context: ./services/lidercore

dockerfile: Dockerfile

depends_on:

mariadb:  { condition: service_healthy }

ldap:     { condition: service_healthy }

ejabberd: { condition: service_healthy }

networks: [liderahenk_core]

environment:

DB_HOST: mariadb

LDAP_HOST: ldap

LDAP_PORT: ${LDAP_PORT}            # bitnami: 1389

XMPP_HOST: ejabberd

liderapi:

build:

context: ./services/liderapi

args:

LIDER_VERSION: ${LIDER_VERSION}

depends_on:

lider-core: { condition: service_healthy }

networks: [liderahenk_core, liderahenk_external]

ports: ["127.0.0.1:8080:8080"]

lider-ui:

build: ./services/liderui

depends_on: [liderapi]

networks: [liderahenk_external]

ports: ["127.0.0.1:3001:80"]

| 5 | Provisioner — Bitnami Uyumlu Toplu Kayıt | 3 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    provision.py tamamen Bitnami port/dizin yapısına göre yeniden yazıldı

REVIZE    LDAP_PORT=1389 (Bitnami non-root default); osixia'nın 389 portu kullanılmaz

### services/provisioner/provision.py — v3.0

import os, sys, time

import ldap3

import requests

N           = int(os.environ['AHENK_COUNT'])

XMPP_DOMAIN = os.environ['XMPP_DOMAIN']

EJABBERD_API= f"http://ejabberd:5280/api"

# Bitnami: port 1389 (non-root), osixia 389 DEGIL

LDAP_HOST   = os.environ.get('LDAP_HOST', 'ldap')

LDAP_PORT   = int(os.environ.get('LDAP_PORT', '1389'))   # REVIZE

BASE_DN     = os.environ['LDAP_BASE_DN']

ADMIN_DN    = f"cn={os.environ['LDAP_ADMIN_USERNAME']},{BASE_DN}"

ADMIN_PASS  = os.environ['LDAP_ADMIN_PASSWORD']

def wait_for_ldap():

"""Bitnami LDAP hazir olana kadar bekle"""

for i in range(30):

try:

s = ldap3.Server(LDAP_HOST, port=LDAP_PORT)

c = ldap3.Connection(s, user=ADMIN_DN, password=ADMIN_PASS, auto_bind=True)

c.unbind()

print(f'[OK] LDAP hazir (port {LDAP_PORT})')

return

except Exception:

print(f'[...] LDAP bekleniyor ({i}/30)...')

time.sleep(5)

raise RuntimeError('LDAP zaman asimi')

def ensure_ou_ahenkler():

"""ou=Ahenkler konteynerini yoksa olustur"""

s = ldap3.Server(LDAP_HOST, port=LDAP_PORT)

c = ldap3.Connection(s, user=ADMIN_DN, password=ADMIN_PASS, auto_bind=True)

ou_dn = f'ou=Ahenkler,{BASE_DN}'

c.add(ou_dn, 'organizationalUnit')

if c.result['description'] not in ('success','entryAlreadyExists'):

raise RuntimeError(f'ou olusturulamadi: {c.result}')

def register_xmpp_idempotent(username):

r = requests.post(f'{EJABBERD_API}/register',

json={'user': username, 'host': XMPP_DOMAIN,

'password': f'ahenk-{username}-secret'})

if r.status_code not in (200, 201, 409):

raise RuntimeError(f'XMPP hata: {r.status_code}')

def register_ldap_idempotent(index):

s = ldap3.Server(LDAP_HOST, port=LDAP_PORT)

c = ldap3.Connection(s, user=ADMIN_DN, password=ADMIN_PASS, auto_bind=True)

dn = f'cn=ahenk-{index:03d},ou=Ahenkler,{BASE_DN}'

c.add(dn, ['device'], {'cn': f'ahenk-{index:03d}', 'uid': f'ahenk-{index:03d}'})

if c.result['description'] not in ('success','entryAlreadyExists'):

raise RuntimeError(f'LDAP hata: {c.result}')

wait_for_ldap()

ensure_ou_ahenkler()

for i in range(1, N+1):

uid = f'ahenk-{i:03d}'

register_xmpp_idempotent(uid)

register_ldap_idempotent(i)

print(f'[OK] {uid} kaydedildi')

print(f'[DONE] {N} ajan basariyla kaydedildi')

sys.exit(0)

| 6 | Ahenk Konteyner İmajı — Multi-Stage Build | 4 gün | P0 |
| --- | --- | --- | --- |

Bu adım v2.0 ile büyük ölçüde aynıdır. Ahenk Python deposu aktif ve 2.0.1 sürümünde güncellenmektedir. Temel strateji değişmedi.

### services/ahenk/Dockerfile — Multi-Stage

FROM python:3.12-slim AS builder

RUN pip install uv

WORKDIR /build

COPY requirements.txt .

RUN uv pip install --system --compile-bytecode --no-cache -r requirements.txt

FROM python:3.12-slim AS runner

WORKDIR /app

COPY --from=builder /usr/local/lib/python3.12 /usr/local/lib/python3.12

COPY --from=builder /usr/local/bin /usr/local/bin

COPY ./src /app

COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh

RUN chmod +x /entrypoint.sh && useradd -r -s /bin/false ahenk

USER ahenk

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

### services/ahenk/entrypoint.sh — Jitter + Kimlik

#!/bin/bash

set -e

JITTER=$(( RANDOM % ${JITTER_MAX_SECONDS:-30} ))

echo "[ahenk] Jitter: ${JITTER}sn"

sleep ${JITTER}

AGENT_ID=$(printf 'ahenk-%03d' ${AGENT_INDEX})

cat > /etc/ahenk/ahenk.conf << EOF

[CONNECTION]

host=${XMPP_HOST}

port=5222

domain=${XMPP_DOMAIN}

username=${AGENT_ID}

[LDAP]

host=${LDAP_HOST}

port=${LDAP_PORT}          # bitnami: 1389

base_dn=${LDAP_BASE_DN}

EOF

exec python3 /app/ahenk.py

| 7 | ACL Adapter Katmanı — Tersine Mühendislik ile Sözleşme Oluşturma | 7 gün (+2 pd) | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    v2.0'da 5 gün tahmin edildi. OpenAPI belgesi yok; tersine mühendislik zorunlu → 7 güne yükseltildi

YENİ    Aşama 7a: HTTP Trafik Analizi (mitmproxy) — yeni ön adım

### Aşama 7a — API Trafik Analizi (mitmproxy)

Lider API için OpenAPI belgesi olmadığından, API uç noktaları ve veri şemaları canlı HTTP trafiği analiz edilerek keşfedilecektir.

# 1) mitmproxy proxy modunda basla

mitmproxy --listen-port 8888 --set save_stream_file=captures/lider_api.har

# 2) Test ortamini mitmproxy uzerinden yonlendir

export HTTPS_PROXY=http://localhost:8888

# 3) Lider UI uzerinden manuel islemler yap

#    - Bilgisayar listeleme

#    - Gorev gonderme

#    - Sonuc sorgulama

#    - Politika tanimlama

# 4) HAR dosyasini analiz et

python3 adapters/reverse_engineering/har_to_openapi.py \

captures/lider_api.har > adapters/reverse_engineering/openapi_draft.yaml

### Aşama 7b — LiderApiAdapter (Tersine Mühendislikten Üretilmiş Şema ile)

# adapters/lider_api_adapter.py

class LiderApiAdapter:

"""

Lider REST API soyutlamasi.

Sema: adapters/reverse_engineering/openapi_draft.yaml

UYARI: Resmi OpenAPI belgesi yok; trafik analizi ile olusturuldu.

LiderAhenk guncelleme yaptiginda bu dosya ve sozlesme testleri gozden gecirilmeli.

"""

def __init__(self, base_url: str, version: str = None):

# Versiyon tersine muhendislikle belirlenecek

self.base = f"{base_url}/api/{version}" if version else f"{base_url}/api"

self.session = requests.Session()

def get_agents(self) -> list[dict]:

# Endpoint trafik analizinden belirlendi

r = self.session.get(f"{self.base}/computers")

r.raise_for_status()

return r.json()

def send_task(self, agent_ids, task_type, params) -> str:

# Payload formati trafik analizinden olusturuldu

payload = {

'commandClsId': task_type,

'dnList': agent_ids,

'parameterMap': params,

}

r = self.session.post(f"{self.base}/tasks", json=payload)

r.raise_for_status()

return r.json().get('taskId')

| 8 | L3 Gözlemlenebilirlik: Prometheus + Grafana + Loki + Tracing | 4 gün | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

Bu adım v2.0 ile büyük ölçüde aynıdır. Bitnami LDAP değişikliğinin LDAP exporter yapılandırmasını etkilediğine dikkat edilmelidir.

REVIZE    LDAP exporter port: osixia:389 → bitnami:1389

### SLO Hedefleri — Değişmedi

| SLI | Olcum | SLO Hedef | Alert Esligi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajan kayit basari orani | Provisioner / LDAP kayit sayisi | >= %99 | < %95 → Kritik |
| Gorev iletim gecikmesi p95 | OTel trace: task-publish→ahenk | p95 < 2sn | > 5sn → Alert |
| XMPP baglanti sagligi | ejabberd_connected_users_total | > %90 bağli | < %90 → Kritik |
| Lider API hata orani | HTTP 5xx orani | < %1 | > %5 → Alert |

| 9 | Test Orchestrator ve Senaryo Motoru | 5 gün | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

Bu adım v2.0 ile aynıdır. ACL Adapter katmanı (Adım 7) tamamlanmadan bu adıma geçilmez.

### orchestrator/scenarios/basic_task.yml

name: basic_echo_task

description: 'Tum ajanlara ECHO gorevi gonder, yanit dogrula'

setup:

wait_for_agents: true

min_agents: 5

steps:

- name: send_echo

action: send_task

params: { task_type: ECHO, message: 'hello-from-test', target: all }

- name: wait_results

action: wait_for_results

params: { timeout_seconds: 30, success_threshold: 0.95 }

assertions:

- type: result_count

expected: ">= min_agents * 0.95"

| 10 | CI/CD Pipeline — 5 Aşamalı Otomasyon | 5 gün | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

REVIZE    Trivy, Syft, Cosign araçlarının entegrasyonu detaylandırıldı

YENİ    LiderAhenk geçmiş CVE'leri (2021-3825, 2026-26023) nedeniyle güvenlik taraması P0 önceliğine çekildi

GUVENLİK LiderAhenk Gecmis CVE Kayitlari CVE-2021-3825: Lider 2.1.15 ve altinda yetkisiz API ile LDAP kimlik bilgisi sizintisi. CVE-2026-26023: Lider 3.0.0-3.3.1 araliginda Uzaktan Kod Icerikme (RCI) zafiyeti. Bu gecmis, guvenlik tarama adimini teorik bir 'best practice' degil ZORUNLU bir beka meselesi haline getirmektedir. Trivy + pip-audit + Hadolint her PR'da calisir.

### .github/workflows/ci.yml — 5 Aşama

name: LiderAhenk Test Platform CI

on: [push, pull_request]

jobs:

# ── 1) BUILD & SCAN ─────────────────────────────────────────────

build-scan:

steps:

- name: Build images

run: make build-lider && make build

- name: CVE Scan (Trivy)

uses: aquasecurity/trivy-action@master

with: { severity: 'CRITICAL,HIGH', exit-code: '1' }

- name: Dockerfile Lint

uses: hadolint/hadolint-action@v3.1.0

- name: Python Dep Scan

run: pip-audit -r services/ahenk/requirements.txt

- name: SBOM Uret + Imzala

run: |

syft packages dir:. -o spdx-json > sbom.spdx.json

cosign sign --yes liderahenk/ahenk:latest

# ── 2) CONTRACT TESTS ───────────────────────────────────────────

contract-tests:

needs: build-scan

steps:

- run: make dev

- run: make test-contract

- run: make clean-hard   # Mnesia kalintilari temizle

# ── 3) INTEGRATION ──────────────────────────────────────────────

integration-tests:

needs: contract-tests

steps:

- run: AHENK_COUNT=10 make dev

- run: make test-integration

- run: make clean-hard

# ── 4) SCALE ────────────────────────────────────────────────────

scale-tests:

needs: integration-tests

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

- run: AHENK_COUNT=100 make dev

- run: make test-scale N=100

- run: make clean-hard

# ── 5) CHAOS ────────────────────────────────────────────────────

chaos-tests:

needs: scale-tests

steps:

- run: make dev-full

- run: make chaos-run

- run: make clean-hard

| 11 | Kaos Testleri — Toxiproxy Entegrasyonu | 3 gün | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

Toxiproxy ekosistem araştırması ile tam doğrulandı. ghcr.io/shopify/toxiproxy aktif olarak güncellenmektedir. Tüm planlanan kaos senaryoları desteklenmektedir.

| Senaryo | Toxic Turu | Beklenti | Ejabberd XEP-0198 Rolü |
| --- | --- | --- | --- |
| 2sn ag gecikmesi | latency: 2000ms | Baglanti dusmez | Stream keepalive — mesaj kaybetmez |
| %30 paket kaybi | slow_close | Ahenk yeniden baglanir | Oturum devam eder, kuyruk korunur |
| Baglanti sifirlama | reset_peer | Gorev kuyrugu korunur | XEP-0198 ile mesaj yeniden gonderilir |
| 5sn bant genisligi | bandwidth: 10KB/s | Mesajlar siralanir | Flow control aktif devreye girer |

# chaos/toxiproxy-config.json

{

"proxies": [{

"name": "ejabberd-proxy",

"listen": "0.0.0.0:5223",

"upstream": "ejabberd:5222",

"enabled": true

}]

}

# Ahenk agentlari kaos modunda toxiproxy portuna baglanir

# .env: XMPP_PORT=5223  (normal: 5222)

| 12 | Güvenlik Sertleştirme | 3 gün | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

YENİ    Syft SBOM + cosign imzalama — tedarik zinciri bütünlüğü için zorunlu

| Kontrol | Uygulama | Dogrulama |
| --- | --- | --- |
| MariaDB disari kapali | port yayin yok, sadece core ag | docker port mariadb |
| bitnami/openldap non-root | Bitnami varsayilan: non-root | docker exec whoami |
| Ahenk root calistirmaz | USER ahenk (non-root) | docker exec whoami |
| Read-only root filesystem | security_opt: read_only: true | docker inspect |
| cap_drop: [ALL] | Compose: cap_drop: [ALL] | docker inspect caps |
| Trivy — kritik CVE engel | exit-code: 1 ile CI bloklama | CI log — kritik bulmasi |
| SBOM uretimi + imzalama | syft + cosign sign | cosign verify |
| Ejabberd in-band reg. kisitlama | mod_register: sadece provisioner agi | curl disaridan register dene |

| 13 | Kubernetes Geçiş Katmanı (Opsiyonel P2) | 6 gün | P2 |
| --- | --- | --- | --- |

Bu adım zorunlu değildir. N > 500 ajan veya çok kiracılı (multi-tenant) senaryo için Kubernetes hazırlığı. v2.0 ile değişiklik yok.

- Compose profilleri → Kubernetes namespace dönüşümü

- kompose convert ile manifest üretimi

- Helm chart oluşturma

- Provisioner → Kubernetes Job

- Ahenk → HorizontalPodAutoscaler (XMPP bağlantı sayısı metriği ile)

- Bitnami/openldap Helm chart ile doğrudan kullanılabilir

# 4. REVİZE SPRİNT PLANI — v3.0

REVIZE Efor Revizyonu Özeti v2.0: 66 person-day → v3.0: 76 person-day (+10 pd) Artis nedenleri: +3 pd S2: Lider servislerini sifirdan Dockerfile ile konteynerlestirme +2 pd S2: bitnami/openldap gecisi ve ortam degiskeni uyumlasmasi +2 pd S4: Tersine muhendislik ile API sozlesmelerini olusturma +1 pd S1: Sprint 0 kritik dogrulama adimi eklendi +2 pd S5: Syft + Cosign tedarik zinciri entegrasyonu

| Sprint | Sure | Adimlar ve Temel Ciktilar | Efor | Oncelik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Hafta 1-2 | Adim 0-2: Kritik dogrulama (1. gun!), ortam hazirlik, dizin yapisi, Makefile, .env v3.0 semasi (bitnami), compose.core.yml bitnami gecisi | 8 pd | P0 |
| S2 | Hafta 3-4 | Adim 3-4: liderapi + liderui Multi-Stage Dockerfile, lidercore .deb konteynerizasyon, compose.lider.yml, ag segmentasyonu. Sprint bloker: Maven/Yarn build basarisi. | 15 pd | P0 |
| S3 | Hafta 5-6 | Adim 5-6: Provisioner (Bitnami port/dizin uyumu), Ahenk multi-stage imaj, entrypoint jitter/backoff. 10 ajanla entegrasyon dogrulama. | 12 pd | P0 |
| S4 | Hafta 7-8 | Adim 7-8: mitmproxy trafik analizi → openapi_draft.yaml, ACL Adapter katmani, sozlesme testleri, Prometheus+Grafana+Loki stack. | 16 pd | P1 |
| S5 | Hafta 9-10 | Adim 9-10: Test Orchestrator, senaryo motoru, 5 asamali CI pipeline. Trivy+pip-audit+Hadolint+Syft+Cosign entegrasyonu. LiderAhenk CVE tarihcesi nedeniyle guvenlk kapilari zorunlu. | 15 pd | P1 |
| S6 | Hafta 11-12 | Adim 11-13: Toxiproxy kaos testleri, guvenlik sertlestirme (SBOM+cosign), Ejabberd 24.02 versiyon kilitleme testi, opsiyonel K8s gecisi. | 10 pd | P2 |
| TOP. | 12 Hafta | 13 Adim — Tam Uretim Hazir Platform (Revize v3.0) | 76 pd | — |

# 5. REVİZE RİSK MATRİSİ

| Risk | Seviye | Aciklama | Azaltim Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider Core systemd uyumsuzlugu | KRITIK | .deb paketinin systemd servisleri Docker PID 1 ile uyumsuz. Foreground Java calismasi saglanmali. | entrypoint.sh ile systemctl komutlarini atlatarak Karaf'i dogrudan baslatma. |
| Lider API tersine muhendislik hatasi | YUKSEK | mitmproxy ile yakalanan trafik tum endpointleri kapsamayabilir; eksik sema sözlesme testlerini yaniltir. | manuel test + Lider UI'dan tum islemleri yaparak trafik yakala; eksikler CI'da bulunacak. |
| bitnami LDAP sema uyumsuzlugu | ORTA | LiderAhenk, OpenLDAP sema uzantilarina (pardusDevice, pardusUser) bagimli. Bitnami ile sema mirasyonunun calistigini dogrula. | S1'de bitnami + LiderAhenk LDAP sema dokumantasyonu karsilastirilarak test LDIF olusturulur. |
| Ejabberd 25.x yukseltme cazibi | ORTA | latest etiketi kullanilirsa 24.12→25.03 gecisinde Mnesia bozulmasi ve SASL hatasi riski (GitHub issue #4366). | .env'de EJABBERD_VERSION=24.02 kilit. latest yasak. Her major yukseltme once izole ortamda test. |
| Maven/Yarn build basarisizligi | ORTA | Lider API veya UI repolarindaki bagimliliklar guncel Java/Node versiyonlariyla uyumsuz olabilir. | S1 1. gun dogrulama zorunlu. Basarisizlik → S2 sprint baslamamadan efor revizyonu. |
| Ahenk OS-level yetki kisitlamasi | DUSUK | Ahenk bazi OS islemlerini root ile yapar. Konteyner izolasyonu bunu sinirlar. | Test ortaminda konteyner; OS-level testler ayri VM katmani. |

# 6. PROJE BAŞARI KRİTERLERİ (Definition of Done) — v3.0

|  | Kriter | Olcum | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | make dev komutu 8 dakika icerisinde tam calisir ortam kurar (Lider build dahil) | Sure | < 8 dk |
| 2 | bitnami/openldap ile Provisioner basariyla 100 ajan kaydeder | ldapsearch | = N |
| 3 | 100 Ahenk ajani port cakisması olmadan baslar ve ejabberd'e baglanir | docker ps ¦ wc | = 100 |
| 4 | Tum sozlesme testleri yesil gecer (tersine muhendislik semasiyla) | pytest exit | = 0 |
| 5 | Gorev iletim gecikmesi p95 < 2sn (50 ajan, temel gorev) | Prometheus | < 2sn |
| 6 | Trivy kritik CVE bulamaz (bitnami dahil tum imajlar) | Trivy exit | = 0 |
| 7 | Ejabberd EJABBERD_VERSION=24.02 ile kilitli; latest kullanilmiyor | docker inspect | 24.02 |
| 8 | 2sn Toxiproxy gecikmesinde XMPP baglantilarinin %90'i korunur | Metrik | >= %90 |
| 9 | SBOM uretildi ve cosign ile imzalandi | cosign verify | Gecti |
| 10 | LiderAhenk minor guncelleme geldiginde yalnizca ACL adapter degistirilerek sistem calisir | Contract CI | Yesil |

SON NOT Stratejik Kapanış Notu Bu yol haritasi v3.0, Pardus LiderAhenk'in acik kaynak ekosistemindeki gercek durumunu yansitmaktadir. Uc kritik gerceklik (Docker imaji yok, terk edilmis LDAP imaji, OpenAPI belgesi yok) projenin ilk versiyonunda bilinmiyordu. Bu revizyonlar sayesinde ekip, hayal kirikligi yasayan sürprizlerin onunde, hazirlikli bir sekilde ilerleyebilir. Basari icin en kritik karar: Sprint 1'in ilk gununde Adim 0 dogrulamalarini yapmak ve Maven/Yarn/deb build sonuclarina gore S2 eforunu guncelleme cesaretini gostermek.